Информация по CВАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году

- В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам? Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 18 адресам в СВАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

| N п/п | СВАО | Район | Адрес | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов ул. 14 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) -ремонт фасада |
| 2 | СВАО | Алексеевский | Мира просп. 124 к.10 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 3 | СВАО | Алексеевский | Мира просп. 124 к.11 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 4 | СВАО | Бабушкинский | Ленская ул. 9 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 5 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского ул. 24 к.1 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 6 | СВАО | Марфино | Ботаническая М. ул. 10 | -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 7 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 11 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы)- - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 8 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 15 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) -- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) ремонт крыши |
| 9 | СВАО | Ростокино | Малахитовая ул. 9 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 10 | СВАО | Ростокино | Мира просп. 192 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 11 | СВАО | Ростокино | Мира просп. 202 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 12 | СВАО | Ростокино | Ростокинская ул. 1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 13 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 54 к.4 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики -ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 14 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. 56 к.1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 15 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. 17 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши |
| 16 | СВАО | Ярославский | Югорский пр. 18/14 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 17 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского ул. 15 к.1 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 18 | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |

- Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)

- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);

- ремонт фасада;

- ремонт или замены внутреннего водостока;

- ремонт крыши,

- ремонт подвальных помещений,

- ремонт газоснабжения.

Есть ли среди этих домов те, что перешли на спецсчета?

- Сроки для подрядчиков по проведению работ в домах, перешедших на счецсчета, определяются решением жителей.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),

-ГВС (стояки, магистраль),

-Канализация (стояки, выпуски),

-Электроснабжение,

- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по СВАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

| №п/п | АО | район | Адрес многоквартирного дома | Подрядная организация | Дата начало производства работ | Дата окончания производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 2 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 20.08.2015 | 13.10.2015 |
| 3 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 4 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 20.08.2015 | 13.10.2015 |
| 5 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 6 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 20.08.2015 | 13.10.2015 |
| 7 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 8 | СВАО | Лосиноостpовский | Бабушкина Летчика улица, дом 42 | ООО "ЭЛСИ" | 20.08.2015 | 13.10.2015 |
| 9 | СВАО | Лианозово | Новгородская улица, дом 11, кор. 2 | ООО "ЭЛСИ" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 10 | СВАО | Лианозово | Новгородская улица, дом 11, кор. 2 | ООО "ЭЛСИ" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 11 | СВАО | Медведково Южное | Заповедная улица, дом 14, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 12 | СВАО | Медведково Южное | Заповедная улица, дом 14, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 13 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 14 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 11.10.2015 | 21.10.2015 |
| 15 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 16 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 1 | ООО "ЭЛСИ" | 11.10.2015 | 21.10.2015 |
| 17 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 18 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 19 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 20 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 21 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 22 | СВАО | Отрадное | Санникова улица, дом 9, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 23 | СВАО | Бибирево | Лескова улица, дом 30, кор. 1 | ООО "Инжиниринг" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 24 | СВАО | Бибирево | Лескова улица, дом 30, кор. 1 | ООО "Инжиниринг" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 25 | СВАО | Медведково Северное | Шокальского проезд, дом 26 | ООО "Инжиниринг" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 26 | СВАО | Медведково Северное | Шокальского проезд, дом 26 | ООО "Инжиниринг" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 27 | СВАО | Отрадное | Бестужевых улица, дом 16 | ООО "Инжиниринг" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 28 | СВАО | Отрадное | Бестужевых улица, дом 16 | ООО "Инжиниринг" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 29 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского улица, дом 25 | ООО "Инжиниринг" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 30 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского улица, дом 25 | ООО "Инжиниринг" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 31 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского улица, дом 25 | ООО "Инжиниринг" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 32 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского улица, дом 25 | ООО "Инжиниринг" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 33 | СВАО | Лианозово | Новгородская улица, дом 14, кор. 2 | ООО "Инжиниринг" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 34 | СВАО | Лианозово | Новгородская улица, дом 14, кор. 2 | ООО "Инжиниринг" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 35 | СВАО | Медведково Северное | Широкая улица, дом 21, кор. 2 | ООО "Инжиниринг" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 36 | СВАО | Медведково Северное | Широкая улица, дом 21, кор. 2 | ООО "Инжиниринг" | 26.10.2015 | 19.12.2015 |
| 37 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица , дом 20 | ОАО "Мослифт" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 38 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица , дом 20 | ОАО "Мослифт" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 39 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица , дом 20 | ОАО "Мослифт" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 40 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица , дом 20 | ОАО "Мослифт" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 41 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 42 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 43 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 25.08.2015 | 18.10.2015 |
| 44 | СВАО | Бибирево | Плещеева улица, дом 12 | ОАО "Мослифт" | 21.10.2015 | 14.12.2015 |
| 45 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов улица, дом 10, кор. 1 | ООО "Курс" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 46 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов улица, дом 10, кор. 1 | ООО "Курс" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 47 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов улица, дом 10, кор. 1 | ООО "Курс" | 28.09.2015 | 16.11.2015 |
| 48 | СВАО | Алексеевский | Маломосковская улица, дом 2, кор. 1 | ООО "Курс" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 49 | СВАО | Алексеевский | Маломосковская улица, дом 2, кор. 1 | ООО "Курс" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 50 | СВАО | Алексеевский | Маломосковская улица, дом 2, кор. 1 | ООО "Курс" | 29.09.2015 | 17.11.2015 |
| 51 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 52 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 53 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 54 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 55 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 56 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 57 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 58 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 59 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 60 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 61 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 62 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 63 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 64 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 65 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 66 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 67 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 68 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 108 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 69 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 70 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 26.11.2015 |
| 71 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 72 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 73 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 74 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 75 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 76 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 118а | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 77 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 78 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 79 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 80 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 81 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 08.10.2015 | 01.12.2015 |
| 82 | СВАО | Алексеевский | Мира проспект, дом 184, кор. 1 | ООО "Курс" | 12.08.2015 | 05.10.2015 |
| 83 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 11 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 84 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 11 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 85 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 11 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 06.11.2015 |
| 86 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 11 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 06.11.2015 |
| 87 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 11 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 88 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 13 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 89 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 13 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 06.11.2015 |
| 90 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 13 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 06.11.2015 |
| 91 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 13 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 92 | СВАО | Алексеевский | Рижский проезд, дом 13 | ООО "Курс" | 18.09.2015 | 06.11.2015 |
| 93 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 94 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 95 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 96 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 97 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 98 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 99 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 100 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 101 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 102 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 103 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 104 | СВАО | Алтуфьевский | Алтуфьевское шоссе, дом 64 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 105 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 106 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 107 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 108 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 109 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 14.10.2015 | 02.12.2015 |
| 110 | СВАО | Алтуфьевский | Путевой проезд, дом 14, кор. 1 | ООО "Курс" | 20.08.2015 | 08.10.2015 |
| 111 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 3 | ООО "Курс" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 112 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 3 | ООО "Курс" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 113 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 114 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 115 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 116 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 117 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 118 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 119 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 120 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 25, кор. 3 | ООО "Курс" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |
| 121 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 37а | ООО "Курс" | 24.09.2015 | 07.12.2015 |
| 122 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 16 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 123 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 16 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 124 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 16 | ООО "Курс" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 125 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 16 | ООО "Курс" | 09.09.2015 | 23.10.2015 |
| 126 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 17 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 127 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 17 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 128 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 17 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 129 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 20 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 130 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 20 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 131 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 20 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 132 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 20 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 133 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 20 | АО "ЛифтГрупп" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 134 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 135 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 136 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 137 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 138 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 139 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 23 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 140 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича улица, дом 4/6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 141 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича улица, дом 4/6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 11.12.2015 |
| 142 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича улица, дом 4/6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 11.12.2015 |
| 143 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича улица, дом 4/6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 11.12.2015 |
| 144 | СВАО | Алексеевский | Кибальчича улица, дом 4/6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 145 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 146 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 147 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 148 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 149 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 150 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 151 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 152 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 153 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 154 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 155 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 156 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 157 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 158 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 14 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 159 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 2/1 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 11.12.2015 |
| 160 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 2/1 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 11.12.2015 |
| 161 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 2/1 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 162 | СВАО | Алексеевский | Корчагина Павла улица, дом 2/1 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 163 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 164 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 165 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 166 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 167 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 168 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 169 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 170 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 171 | СВАО | Лианозово | Абрамцевская улица, дом 11, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 172 | СВАО | Лосиноостровский | Напрудная 1-я улица, дом 11 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 173 | СВАО | Лосиноостровский | Напрудная 1-я улица, дом 11 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 174 | СВАО | Лосиноостровский | Напрудная 1-я улица, дом 11 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 175 | СВАО | Лосиноостровский | Напрудная 1-я улица, дом 11 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 176 | СВАО | Марьина Роща | Ямская 1-я улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 177 | СВАО | Марьина Роща | Ямская 1-я улица, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 178 | СВАО | Северное Медведково | Заревый проезд, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 179 | СВАО | Северное Медведково | Заревый проезд, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 180 | СВАО | Северное Медведково | Заревый проезд, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 181 | СВАО | Северное Медведково | Заревый проезд, дом 10 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 182 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 183 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 184 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 185 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 186 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 187 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 188 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 189 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 190 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 191 | СВАО | Южное Медведково | Заповедная улица, дом 8, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 10.11.2015 | 24.12.2015 |
| 192 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 193 | СВАО | Отрадное | Римского-Корсакова улица, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 194 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 25 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 195 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 25 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 196 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 27, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 197 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 27, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 198 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 27, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 199 | СВАО | Свиблово | Снежная улица, дом 27, кор. 1 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 200 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 2 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 201 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 2 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 202 | СВАО | Ярославский | Дудинка улица, дом 2, кор. 2 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 203 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 204 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 205 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 206 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 207 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 208 | СВАО | Ярославский | Палехская улица, дом 21 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 209 | СВАО | Ярославский | Югорский проезд, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 210 | СВАО | Ярославский | Югорский проезд, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 211 | СВАО | Ярославский | Югорский проезд, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 212 | СВАО | Ярославский | Югорский проезд, дом 6 | АО "ЛифтГрупп" | 02.11.2015 | 21.12.2015 |
| 213 | СВАО | Ярославский | Ярославское шоссе, дом 34 | АО "ЛифтГрупп" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 214 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 215 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 216 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 217 | СВАО | Алексеевский | Галушкина Боpиса улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 15.09.2015 | 03.11.2015 |
| 218 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 219 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 220 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 221 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 222 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 223 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 15 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 224 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 19 | ООО "Меридиан" | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| 225 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 8, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 01.09.2015 | 10.10.2015 |
| 226 | СВАО | Бутырский | Руставели улица, дом 8, кор. 2 | ООО "Меридиан" | 01.09.2015 | 10.10.2015 |
| 227 | СВАО | Марфино | Гостиничная улица, дом 6 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 228 | СВАО | Марфино | Гостиничная улица, дом 6 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 229 | СВАО | Марфино | Королева Академика улица, дом 28, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 230 | СВАО | Марфино | Королева Академика улица, дом 28, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 231 | СВАО | Марфино | Королева Академика улица, дом 28, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 232 | СВАО | Марфино | Королева Академика улица, дом 28, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 18.09.2015 | 27.10.2015 |
| 233 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 234 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 235 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 236 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 237 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 238 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 239 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 240 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 241 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 242 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 243 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 244 | СВАО | Медведково Северное | Сухонская улица, дом 9 | ООО "Меридиан" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 245 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 246 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 247 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 248 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 249 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 250 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 251 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 15.10.2015 | 08.12.2015 |
| 252 | СВАО | Медведково Южное | Сухонская улица, дом 7 | ООО "Меридиан" | 17.08.2015 | 10.10.2015 |
| 253 | СВАО | Останкинский | Бочкова улица, дом 6, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 30.10.2015 |
| 254 | СВАО | Останкинский | Бочкова улица, дом 6, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 30.10.2015 |
| 255 | СВАО | Останкинский | Бочкова улица, дом 6, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 30.10.2015 |
| 256 | СВАО | Останкинский | Бочкова улица, дом 6, кор. 1 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 30.10.2015 |
| 257 | СВАО | Останкинский | Годовикова улица, дом 2 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 09.11.2015 |
| 258 | СВАО | Останкинский | Годовикова улица, дом 2 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 09.11.2015 |
| 259 | СВАО | Останкинский | Годовикова улица, дом 2 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 09.11.2015 |
| 260 | СВАО | Останкинский | Годовикова улица, дом 2 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 09.11.2015 |
| 261 | СВАО | Останкинский | Годовикова улица, дом 2 | ООО "Меридиан" | 21.09.2015 | 09.11.2015 |
| 262 | СВАО | Останкинский | Звездный бульвар, дом 2 | ООО "Меридиан" | 22.09.2015 | 31.10.2015 |
| 263 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 264 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 265 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 266 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 267 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 268 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 269 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 270 | СВАО | Бутырский | Яблочкова улица, дом 23, кор. 2 | ОАО "Мослифт" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 271 | СВАО | Ярославский | Ротерта улица, дом 10, кор. 3 | ООО "УфаЛифт" | 20.10.2015 | 13.12.2015 |

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в СВАО?

В настоящее время подрядные организации выбраны по следующим адресам:

| № п | Округ | Район | Адрес | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | Алексеевский | Космонавтов ул. д. 14 к.3 | ООО"ОРИОН" |
| 2 | СВАО | Алексеевский | Мира просп. д. 124 к.10 | ООО"ОРИОН" |
| 3 | СВАО | Алексеевский | Мира просп. д. 124 к.11 | ООО"ОРИОН" |
| 4 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского ул. д. 24 к.1 | ООО "ЕВС" |
| 5 | СВАО | Бабушкинский | Ленская ул. д. 9 | ООО "ЕВС" |
| 6 | СВАО | Марфино | Мал. Ботанический д.10 | ООО "ЕВС" |
| 7 | СВАО | Ростокино | Мира просп. д. 202 | ООО"ОРИОН" |
| 8 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 11 к.1 | АО "Центрспецстрой" |
| 9 | СВАО | Ростокино | Кадомцева пр. 15 | АО "Центрспецстрой" |
| 10 | СВАО | Ростокино | Малахитовая ул. д. 9 | АО "Центрспецстрой" |
| 11 | СВАО | Ростокино | Мира просп. д. 192 | ООО"ОРИОН" |
| 12 | СВАО | Ростокино | Ростокинская ул. д.1 | ООО"ОРИОН" |
| 13 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. д. 54 к.4 | ООО "СпецСтройМонтаж" |
| 14 | СВАО | Северное Медведково | Полярная ул. д. 56 к.1 | ООО "СпецСтройМонтаж" |
| 15 | СВАО | Южное Медведково | Полярная ул. д. 17 к.1 | ООО "СпецСтройМонтаж" |
| 16 | СВАО | Ярославский | Югорский пр. д. 18/14 | ООО "СК Юнион" |
| 17 | СВАО | Бабушкинский | Менжинского ул. д. 15 к.1 | ООО"ДКР-Строй" |
| 18 | СВАО | Свиблово | Лазоревый пр. д. 12 | ООО"ДКР-Строй" |

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это  временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска  к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Ремонтные работы будут проводится с понедельника по пятницу, в период с 800 до 1700.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.